## Slide 1: Alejo Martín Arias Filippo
UAL Inventarium
Una aplicación web para la gestión de inventario y préstamos

## Slide 2: ¿Qué es UAL Inventarium?

## Slide 3: ¿Qué se quería conseguir con esta aplicación?
Llevar un registro del inventario del Departamento de Informática
Que el estudiantado y el personal docente e investigador realicen solicitudes de préstamos para los distintos elementos ofertados dentro de la página
Que los técnicos de servicio puedan gestionar estas solicitudes más el seguimiento del inventario dentro del edificio
Conocer en cada momento la ubicación de los equipos y materiales

## Slide 4: Objetivos secundarios
Que se pudiera visualizar la aplicación en el móvil de forma cómoda
Permitir un importado de datos desde hojas de cálculo
Ver seguimiento de los préstamos realizados sobre los objetos

## Slide 5: Planificación del desarrollo del proyecto
Actividad 1: Reuniones iniciales con los clientes.
Actividad 2: Planificación y elaboración del desarrollo del proyecto.
Actividad 3: Preparación del entorno de trabajo.
Actividad 4: Construcción de la aplicación.
Actividad 5: Testeo, comprobación de la aplicación y comprobación de errores

## Slide 6: Planificación del desarrollo del complemento
Actividad 1: Reuniones iniciales con los clientes.
Actividad 2: Planificación y elaboración del desarrollo del proyecto.
Actividad 3: Construcción de la aplicación.
Actividad 4: Testeo, comprobación de la aplicación y comprobación de errores

## Slide 7: Estimación de tiempo inicial y real
Chart: Estimación de tiempo inicial y real
| Inicial (horas) | Real (horas) | Inicial (horas) | Real (horas) | Inicial (horas) | Real (horas) | Inicial (horas) | Real (horas) | Inicial (horas) | Real (horas) | Reuniones iniciales con los clientes | Planificación y elaboración del desarrollo del proyecto | Preparación del entorno de trabajo | Construcción de la aplicación | Testeo, comprobación de la aplicación y comprobación de errores
Estimación de tiempo Fecha inicio | 44440 | 44440 | 44440 | 44440 | 44450 | 44454 | 44465 | 44484 | 44505 | 44554
Estimación de tiempo Duración días | 10 | 14 | 100 | 144 | 15 | 30 | 40 | 70 | 15 | 30

## Slide 8: Hardware, software y servicios utilizados
Ordenador portátil y de sobremesa
Docker
Látex
MySQL Workbench
Node JS
Angular 12

## Slide 9: Configuración del entorno
GitHub
Máquina virtual en Google Cloud
Visual Studio Code

## Slide 10: Objetivos de la configuración del entorno

## Slide 11: Diseño final de la base de datos

## Slide 12: Diseño inicial de la aplicación

## Slide 13: ¿Qué es Docker Compose?

## Slide 14: Creación de la base de datos

## Slide 15: PHPMyAdmin en Docker

## Slide 16: Arquitectura limpia – Clean Architecture

## Slide 17: Creación de la Interfaz de Programación de Aplicaciones (API)
images
node_modules
routes
mail
services
index.js

## Slide 18: Funcionamiento de la API
Métodos de petición de HTTP
GET
POST
PUT
DELETE
Gestión de archivos con Express
Formidable

## Slide 19: Creación del proyecto Angular
Componentes
Servicios
Interfaces

## Slide 20: Diseño final de la aplicación

## Slide 21: Configuración de rutas de la aplicación

## Slide 22: Creación del proxy para Inventarium

## Slide 23: Creación de pruebas unitarias

## Slide 24: Ampliación de las funcionalidades de UAL Inventarium

## Slide 25: Objetivos de las mejoras
Seguridad
Escalabilidad
Comunicación

## Slide 26: Tokenización de la API
Consultas
Seguridad del acceso a la página

## Slide 27: Copias de seguridad
MySQL-Backup

## Slide 28: Servidor de correo

## Slide 29: Volcado de datos

## Slide 30: Balanceo de cargas en Docker Swarm

## Slide 31: Reflexiones finales
Integración de las tecnologías en el día a día del ser humano
Aspectos a considerar del entorno de trabajo en la nube

## Slide 32: Presentación de la aplicación

## Slide 33: ¿Alguna pregunta?